PROJECT AETHER

SPRINT 1 – STUDENT MISSION PACK

Backlog, regole di lavoro e criteri di consegna

| Prodotto | AETHER – Mars Operations Platform |
| --- | --- |
| Ciclo | Sprint 1 – FOUNDATION • 5 giorni |
| Destinatari | Studenti / Development Teams |
| Metodo | Scrum • GitHub Projects • GitHub Flow • Pull Request • Code Review |

Sprint Goal: costruire le fondamenta condivise e dimostrare una prima vertical slice per ogni dominio.

# 1. La missione della settimana

SPRINT GOAL AETHER deve ottenere una base dati e tecnica condivisa e ogni dominio deve dimostrare almeno un primo flusso verticale integrabile, tracciato da Issue a Pull Request.

Non dovete completare tutto il backlog. Dovete selezionare un insieme realistico di lavoro, terminarlo bene e renderlo integrabile.

# 2. Cosa significa “vertical slice”

Una feature AETHER non è “il frontend” o “la tabella”. È un piccolo risultato utente che attraversa i layer necessari.

Esempio concettuale Requisito → modello dati → SQL/migrazione → persistence → service/business rules → REST API → Angular (quando richiesto) → test → Pull Request → Review → Done.

# 3. Backlog foundation comune

| ID | Obiettivo | Done quando… |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 | Modello E-R v1 | Entità/cardinalità principali motivate e diagramma versionato. |
| TASK-002 | Schema relazionale v1 | PK/FK/vincoli definiti e normalizzazione discussa. |
| TASK-003 | DB ricreabile | Script/migrazioni versionate ricostruiscono lo schema. |
| TASK-004 | Seed demo | Dati coerenti permettono sviluppo e demo. |
| TASK-005 | Spring Boot bootstrap | Backend condiviso avviabile da repository. |
| TASK-006 | Angular bootstrap | Frontend condiviso avviabile da repository. |
| TASK-007 | Error contract | Errori REST hanno struttura e significato coerenti. |

I task CROSS appartengono a tutti. Verranno gestiti con delegati temporanei e Pull Request condivise, non da un reparto separato.

# 4. Story Sprint 1 per le squad

## ARES-103 – Anagrafica membro equipaggio

User Story Come responsabile equipaggi voglio registrare un profilo operativo di un membro dell’equipaggio affinché possa essere assegnato alle attività AETHER.

Acceptance Criteria

Ogni membro possiede un identificativo operativo univoco.

Il profilo contiene almeno nome, mansione/ruolo operativo, stato e colonia/base di assegnazione quando applicabile.

Il backend rifiuta dati obbligatori mancanti o un identificativo già utilizzato.

Lo stato deve appartenere a un insieme di valori definito e documentato dal team.

Il dato creato è persistito e recuperabile tramite l’applicazione/API.

La UI comunica in modo comprensibile successo ed errori di validazione.

Dipendenze / interfacce

Entità/relazione Colony/Base condivisa con ARES-101 o modello dati comune.

Convenzione comune per identificativi, timestamp e JSON.

Contratto errori API TASK-007.

Evidenze richieste in Sprint Review

Creare un membro valido.

Tentare di riutilizzare lo stesso codice e mostrare il rifiuto.

Mostrare il dato persistito dopo refresh/nuova richiesta.

Prima di sviluppare, scrivete nella Issue le domande aperte al Product Owner. Non assumete che ciò che non è scritto abbia una sola soluzione possibile.

## PHX-201 – Creazione missione

User Story Come operatore di Mission Control voglio creare una missione in bozza affinché possa iniziare la pianificazione senza considerarla già approvata.

Acceptance Criteria

La missione possiede un codice univoco e un obiettivo descrittivo.

È collegata a una colonia/base esistente.

La finestra temporale prevista è rappresentata con inizio e fine coerenti.

Priorità e livello di rischio utilizzano valori controllati e documentati.

Alla creazione lo stato iniziale è DRAFT.

Una base inesistente, una finestra temporale incoerente o un codice duplicato producono un errore comprensibile.

La missione creata è persistita e recuperabile.

Dipendenze / interfacce

Dati base/colonia prodotti dal modello comune/ARES.

Convenzione timestamp comune.

Contratto errori API.

Evidenze richieste in Sprint Review

Creare una missione valida.

Mostrare stato DRAFT assegnato dal sistema.

Provare almeno un caso negativo: base inesistente, date incoerenti o codice duplicato.

Prima di sviluppare, scrivete nella Issue le domande aperte al Product Owner. Non assumete che ciò che non è scritto abbia una sola soluzione possibile.

## TIT-301 – Catalogo veicoli e rover

User Story Come tecnico voglio consultare la flotta AETHER affinché possa conoscere mezzi, posizione e disponibilità operativa.

Acceptance Criteria

I veicoli/rover hanno un codice univoco e un tipo/modello riconoscibile.

Sono memorizzati almeno stato operativo, criticità e base/colonia corrente quando nota.

L’elenco arriva dal backend e può essere filtrato almeno per stato.

Un mezzo fuori servizio rimane visibile nello storico/catalogo.

L’elenco vuoto e i filtri senza risultati sono gestiti correttamente.

Dipendenze / interfacce

Base/colonia condivisa.

Vocabolario comune degli stati o decisione ADR.

Evidenze richieste in Sprint Review

Mostrare veicoli in almeno tre stati differenti.

Filtrare per uno stato.

Mostrare un mezzo OUT_OF_SERVICE che non viene cancellato.

Prima di sviluppare, scrivete nella Issue le domande aperte al Product Owner. Non assumete che ciò che non è scritto abbia una sola soluzione possibile.

## ORI-401 – Catalogo risorse

User Story Come addetto logistico voglio gestire il catalogo delle risorse consumabili affinché il sistema possa successivamente tracciare scorte e movimenti.

Acceptance Criteria

Ogni risorsa possiede codice univoco, nome, categoria e unità di misura.

L’unità di misura è obbligatoria e non viene dedotta implicitamente dal nome.

Il sistema permette almeno creazione e consultazione del catalogo.

Codici duplicati e dati obbligatori mancanti vengono rifiutati.

Una risorsa può essere disattivata logicamente senza perdere eventuali riferimenti futuri/storici.

Dipendenze / interfacce

Convenzioni comuni su identificativi e cancellazione logica.

Contratto errori API.

Evidenze richieste in Sprint Review

Creare una risorsa valida.

Mostrare elenco catalogo.

Provare codice duplicato o unità mancante.

Prima di sviluppare, scrivete nella Issue le domande aperte al Product Owner. Non assumete che ciò che non è scritto abbia una sola soluzione possibile.

## HEL-501 – Apertura incidente operativo

User Story Come operatore voglio aprire un incidente operativo affinché Mission Control possa iniziare a gestirlo e conservarne la traccia.

Acceptance Criteria

L’incidente possiede identificativo univoco, titolo, descrizione, severità, base/colonia e timestamp di apertura.

Lo stato iniziale è OPEN ed è assegnato dal sistema.

La severità appartiene a un insieme controllato e documentato.

La base/colonia collegata deve esistere.

Dati obbligatori mancanti o severità non valida vengono rifiutati.

L’incidente creato è persistito e consultabile.

Dipendenze / interfacce

Dati base/colonia condivisi.

Convenzione timestamp.

Contratto errori API.

Evidenze richieste in Sprint Review

Aprire un incidente valido.

Mostrare stato OPEN e timestamp.

Provare severità non valida o base inesistente.

Prima di sviluppare, scrivete nella Issue le domande aperte al Product Owner. Non assumete che ciò che non è scritto abbia una sola soluzione possibile.

# 5. Story opzionale ARES – se esiste capacità reale

## ARES-101 – Elenco basi marziane

User Story Come operatore voglio consultare le basi operative affinché possa riconoscere dove sono assegnate persone e attività.

Acceptance Criteria

Elenco ottenuto da dati persistiti, non hardcoded nel frontend.

Per ogni base sono visibili almeno codice, nome e stato operativo.

Sono rappresentabili basi non attive senza eliminarne la storia.

L’interfaccia gestisce correttamente anche un elenco vuoto.

Dipendenze / interfacce

Modello Colony/Base concordato nel Data Contract.

Evidenze richieste in Sprint Review

Visualizzare almeno tre basi del seed.

Dimostrare che i dati provengono dall’API/DB.

Regola di capacità Una Story opzionale entra nello Sprint solo se il lavoro già preso è sotto controllo. Non aumentare WIP per “tenere occupate” le persone.

# 6. Planning Poker

Usate solo 1, 2, 3, 5, 8 Story Point.

La stima rappresenta complessità, quantità, rischio e incertezza: non è una conversione diretta in ore.

Mostrate le stime contemporaneamente.

Chi ha stimato molto alto e molto basso spiega il perché.

Chiarite il requisito e rivotate una volta.

Una Story che sembra 13+ deve essere spezzata prima di entrare nello Sprint.

# 7. Regole Git obbligatorie

1.  Partire da una GitHub Issue.

2.  Spostare la card in Ready/In Progress secondo il workflow concordato.

3.  Creare un branch: feature/<issue>-descrizione, fix/<issue>-descrizione, docs/<issue>-descrizione.

4.  Fare commit piccoli e comprensibili.

5.  Push frequente: nessun lavoro importante deve esistere soltanto su un PC.

6.  Aprire una Pull Request collegata alla Issue con “Closes #numero”.

7.  Richiedere review a una persona diversa dall’autore.

8.  Risolvere commenti e verificare Acceptance Criteria.

9.  Merge su main solo dopo review/controlli previsti.

10.  Eliminare il branch e portare la Story a Done solo quando la Definition of Done è rispettata.

# 8. Definition of Ready

Valore/obiettivo comprensibile.

Acceptance Criteria verificabili.

Dipendenze principali note.

Domande bloccanti chiarite con il Product Owner.

Story abbastanza piccola per uno Sprint.

Stima effettuata dal team.

# 9. Definition of Done – Sprint 1

Acceptance Criteria dimostrabili.

Codice compilabile e repository aggiornato.

Modifiche DB versionate; nessuna modifica manuale indispensabile.

Validazioni importanti lato backend.

Errori comprensibili per client/UI.

Almeno i test/casi manuali concordati eseguiti.

Pull Request revisionata da un altro studente.

Commenti della review risolti.

Merge in main.

README/documentazione aggiornata quando necessaria.

La feature può essere dimostrata da un membro diverso dall’autore.

# 10. Daily Stand-up per 26 studenti

I Daily avvengono in parallelo per squadra, massimo 7 minuti. Poi lo Scrum Master fa un sync di 30–45 secondi con la classe.

| Domanda | Risposta attesa |
| --- | --- |
| Cosa ho completato? | Risultato verificabile, idealmente Issue/PR/commit. |
| Cosa farò oggi? | Prossimo passo concreto. |
| Ho impedimenti? | Problema che richiede aiuto/decisione. |
| Dipendo da un’altra squad? | Contratto, dato, PR o decisione necessaria. |

Il Daily non è una riunione tecnica Se emerge un problema lungo, annotate chi deve parlarne e affrontatelo subito dopo. Non fate debugging con 26 persone in ascolto.

# 11. Collaborazione cross-team

Un delegato per squad partecipa al Data Council; poi riporta le decisioni al team.

Le convenzioni condivise devono essere documentate, non tramandate a voce.

Prima di cambiare una struttura dati usata da altre squad, aprite una Issue/PR comprensibile e avvisate le dipendenze.

Se una Story dipende da una feature non pronta, concordate un contratto temporaneo; non inventate due versioni incompatibili.

Nelle review, valutate anche l’impatto sulle altre squad.

# 12. Qualità database – checklist

Ogni tabella rappresenta un concetto/fatto preciso.

Chiavi primarie e chiavi esterne sono esplicite.

UNIQUE, NOT NULL e altri vincoli vengono usati quando proteggono una regola reale.

Niente liste “A,B,C” dentro una singola colonna per evitare relazioni.

Evitare dati duplicati che possono divergere.

Valutare NULL come scelta di dominio, non come default casuale.

DDL/migrazioni e seed sono versionati in Git.

# 13. Qualità backend/API – checklist

Controller non contiene tutta la logica di business.

Validazioni non dipendono soltanto dal frontend.

Entity, DTO e contratto API vengono distinti quando serve; la scelta deve essere comprensibile.

Errori hanno status HTTP e payload coerenti.

Niente stack trace o dettagli interni come messaggio utente.

Configurazione DB/API non è hardcoded nei componenti applicativi.

# 14. Qualità frontend – checklist

Dati reali caricati dal backend quando la Story lo richiede.

Form con validazione utile per l’utente, senza affidarsi solo ad essa per la sicurezza dei dati.

Stati loading / errore / vuoto gestiti almeno in forma semplice.

URL backend e configurazioni non sparsi nei componenti.

Messaggi di errore comprensibili e coerenti con l’API.

# 15. Sprint Review – cosa dovete portare

| Evidenza | Richiesta |
| --- | --- |
| Board | Story/Task con stato aggiornato. |
| Git | Issue, branch, commit, Pull Request e review reali. |
| DB | Schema ricreabile + seed. |
| Software | Demo su main o release candidate condivisa. |
| Happy path | Almeno un flusso valido della Story. |
| Negative path | Almeno un Acceptance Criterion che produce rifiuto/errore. |
| Spiegazione | Una persona diversa dall’autore deve saper spiegare almeno una parte. |

Una Story incompleta non è Done È normale portare lavoro al prossimo Sprint. È invece scorretto spostare una card in Done se manca una parte della Definition of Done. Prima della Retro ogni squadra prepara Start / Stop / Continue e sceglie una sola azione misurabile da provare nello Sprint 2.