PROJECT AETHER

SPRINT 2 – STUDENT MISSION PACK

Core Operations: regole di business, integrazione, transazioni e qualità

| Prodotto | AETHER – Mars Operations Platform |
| --- | --- |
| Ciclo | Sprint 2 – CORE OPERATIONS • 5 giorni |
| Destinatari | Studenti / Development Teams |
| Metodo | Scrum • GitHub Projects • GitHub Flow • PR • Code Review • CI |

Sprint Goal: collegare i domini AETHER e rendere affidabili le principali regole di business.

# 1. Missione dello Sprint

Sprint Goal Mission Control può collegare persone, missioni, mezzi, risorse e incidenti mantenendo coerenti le principali regole operative.

Sprint 2 non è una gara a creare endpoint. Il valore sta nel far collaborare i domini e nell’impedire stati impossibili. La regola è: un dato non è corretto perché “la schermata sembra giusta”; deve restare corretto nel database e nel backend anche con input errati.

# 2. Come scegliere lo Sprint Backlog

Guardate la velocity reale dello Sprint 1.

Controllate la Definition of Ready.

Stimate con 1,2,3,5,8.

Scegliete un carico sostenibile; le Story stretch non sono obbligatorie.

Primary + Buddy su ogni Story; WIP massimo consigliato 2.

# 3. Backlog candidato per squad

| Squad | Core | Stretch | Punti indicativi |
| --- | --- | --- | --- |
| ARES | ARES-102 + ARES-104 | ARES-105 | 5 + 5 (+5) |
| PHOENIX | PHX-202 + PHX-203 | PHX-204 | 5 + 8 (+5) |
| TITAN | TIT-302 + TIT-304 | TIT-303 | 5 + 5 (+8) |
| ORION | ORI-402 + ORI-403 | ORI-405 | 5 + 8 (+5) |
| HELIOS | HEL-503 + HEL-505 | HEL-502 | 5 + 5 (+3) |

Le stime sono un punto di partenza: il team può cambiarle durante il Planning motivando la scelta.

# 4. Squad ARES

## ARES-102 – Dettaglio base e capacità [5 SP indicativi]

User Story Come Mission Control voglio conoscere capacità e occupazione di una base per valutarne la disponibilità operativa.

Acceptance Criteria

Dettaglio base recuperabile per identificativo/codice.

Capacità massima disponibile e numero membri attualmente assegnati.

Il conteggio deriva dai dati persistiti, non da valori hardcoded.

Base inesistente produce 404/errore coerente.

L’interfaccia evidenzia almeno il rapporto occupazione/capacità.

Domande che il team deve risolvere

Da quale relazione deriva l’occupazione?

Cosa succede se una base non ha membri?

Il dato capacità può essere NULL?

## ARES-104 – Assegnazione membro a una base [5 SP indicativi]

User Story Come responsabile equipaggi voglio assegnare un membro a una base senza superarne la capacità.

Acceptance Criteria

Membro e base devono esistere.

Un membro INACTIVE non è assegnabile.

L’assegnazione non può portare la base oltre la capacità.

Riassegnazione gestita senza creare duplicazioni.

Conflitti restituiscono un errore di business comprensibile.

Domande che il team deve risolvere

Come gestite trasferimento e riassegnazione?

Dove applicate il controllo di capacità?

Qual è il comportamento per un membro INACTIVE?

## ARES-105 – Competenze e certificazioni [5 SP indicativi]

User Story Come planner voglio conoscere le certificazioni dei membri per preparare le future assegnazioni alle missioni.

Acceptance Criteria

Relazione molti-a-molti membro-certificazione modellata correttamente.

Data conseguimento e data scadenza rappresentabili.

Certificazioni consultabili dal profilo.

Non è ancora obbligatorio bloccare assegnazioni di missione in base alle certificazioni.

Domande che il team deve risolvere

Dove vive la data di scadenza nella relazione?

Come modellate N:M?

Come evitate duplicati della stessa certificazione per lo stesso membro?

# 4. Squad PHOENIX

## PHX-202 – Workflow stato missione [5 SP indicativi]

User Story Come operatore voglio far avanzare una missione nel suo ciclo di vita senza consentire transizioni incoerenti.

Acceptance Criteria

Almeno DRAFT→PLANNED e PLANNED→APPROVED implementate.

Transizioni illegali rifiutate dal backend.

La transizione non dipende da valori arbitrari del frontend.

Missione inesistente produce 404.

La scelta del workflow è documentata.

Domande che il team deve risolvere

Quali transizioni sono ammesse?

Chi decide lo stato: client o server?

Come rappresentate una transizione illegale?

## PHX-203 – Assegnazione equipaggio alla missione [8 SP indicativi]

User Story Come planner voglio comporre l’equipaggio di una missione per prepararla all’esecuzione.

Acceptance Criteria

Missione e membro devono esistere.

Membro INACTIVE non assegnabile.

Lo stesso membro non può essere duplicato nella stessa missione.

È registrabile il ruolo operativo nella missione.

Le assegnazioni sono recuperabili nel dettaglio missione.

Domande che il team deve risolvere

Come impedite duplicati?

Qual è il ruolo del membro nella missione?

Come recuperate equipaggio + dati persona senza duplicare anagrafiche?

## PHX-204 – Comandante della missione [5 SP indicativi]

User Story Come Mission Control voglio designare un solo comandante tra i membri dell’equipaggio.

Acceptance Criteria

Il comandante deve appartenere all’equipaggio della missione.

Massimo un comandante attivo per missione.

Cambio comandante gestito in modo coerente.

Vincolo garantito server-side.

Domande che il team deve risolvere

Come garantite un solo comandante?

Il comandante è un membro o un’entità distinta?

Cosa succede cambiando comandante?

# 4. Squad TITAN

## TIT-302 – Aggiornamento stato veicolo [5 SP indicativi]

User Story Come tecnico voglio modificare lo stato operativo di un veicolo affinché Mission Control conosca la sua reale disponibilità.

Acceptance Criteria

Stati ammessi controllati.

Aggiornamento persistito.

Transizioni palesemente impossibili possono essere rifiutate o motivate.

UI aggiorna il dato senza necessità di modifica manuale del DB.

Domande che il team deve risolvere

Quali stati ammettete?

Tutte le transizioni sono sensate?

Come reagisce la UI a un errore di dominio?

## TIT-304 – Apertura manutenzione [5 SP indicativi]

User Story Come tecnico voglio aprire un intervento di manutenzione su un veicolo per impedirne l’uso quando non sicuro.

Acceptance Criteria

Veicolo esistente obbligatorio.

Descrizione problema, priorità e timestamp apertura.

Stato intervento iniziale OPEN.

Il team definisce se e come lo stato del mezzo cambia automaticamente.

Intervento recuperabile nello storico del veicolo.

Domande che il team deve risolvere

Lo stato del mezzo cambia all’apertura?

Come conservate lo storico?

Quali dati rendono utile una manutenzione?

## TIT-303 – Assegnazione veicolo a missione [8 SP indicativi]

User Story Come planner voglio assegnare un mezzo disponibile a una missione evitando conflitti operativi.

Acceptance Criteria

Missione e veicolo devono esistere.

Mezzo in MAINTENANCE o OUT_OF_SERVICE non assegnabile.

Lo stesso mezzo non può risultare contemporaneamente assegnato a due missioni incompatibili.

La regola è garantita dal backend/DB, non soltanto dalla UI.

Caso di conflitto verificabile con un test.

Domande che il team deve risolvere

Come definite “disponibile”?

Come impedite doppia assegnazione?

Quale test negativo dimostra davvero la regola?

# 4. Squad ORION

## ORI-402 – Stock per base [5 SP indicativi]

User Story Come logistica voglio conoscere la quantità di ciascuna risorsa presente in ogni base.

Acceptance Criteria

Una sola posizione stock per coppia base-risorsa.

Quantità mai negativa.

Elenco stock filtrabile almeno per base.

Sono supportate più unità tramite il catalogo risorse, senza duplicarne il significato nello stock.

Domande che il team deve risolvere

Dove sta l’unità di misura?

Come garantite unicità base-risorsa?

Come rappresentate stock zero?

## ORI-403 – Movimenti di carico e scarico [8 SP indicativi]

User Story Come magazziniere voglio registrare movimenti che aggiornano lo stock mantenendo saldo e storico coerenti.

Acceptance Criteria

Movimento identifica base, risorsa, tipo, quantità e timestamp.

Quantità del movimento positiva.

Uno scarico non può portare il saldo sotto zero.

Registrazione movimento e aggiornamento saldo avvengono nella stessa transazione.

In caso di errore nessun aggiornamento parziale resta persistito.

Domande che il team deve risolvere

Che differenza c’è tra movimento e saldo?

Cosa deve succedere se lo scarico fallisce?

Quale parte deve essere transazionale?

## ORI-405 – Soglia minima di sicurezza [5 SP indicativi]

User Story Come responsabile base voglio definire una soglia minima per sapere quando una risorsa diventa critica.

Acceptance Criteria

Soglia configurabile per coppia base-risorsa.

Soglia non negativa.

Una risorsa senza soglia rimane valida.

È possibile identificare se lo stock corrente è sotto soglia.

Domande che il team deve risolvere

Soglia e quantità sono la stessa informazione?

Una soglia può mancare?

Come trovate le risorse critiche?

# 4. Squad HELIOS

## HEL-503 – Assegnazione responder [5 SP indicativi]

User Story Come coordinatore voglio assegnare personale alla gestione di un incidente per distribuire le responsabilità.

Acceptance Criteria

Incidente e membro devono esistere.

Membro INACTIVE non assegnabile.

Più responder possibili per incidente.

Nessuna assegnazione duplicata.

Responder visibili nel dettaglio incidente.

Domande che il team deve risolvere

Una persona può essere responder di più incidenti?

Come impedite duplicati?

Come visualizzate i responder senza duplicare anagrafiche?

## HEL-505 – Chiusura incidente [5 SP indicativi]

User Story Come responsabile sicurezza voglio chiudere un incidente registrandone la risoluzione.

Acceptance Criteria

Solo incidenti non già chiusi possono essere chiusi.

Risoluzione obbligatoria.

Timestamp di chiusura deciso dal backend.

Stato finale coerente e persistito.

Una seconda chiusura viene rifiutata in modo comprensibile.

Domande che il team deve risolvere

Quale informazione è obbligatoria per chiudere?

Chi genera il timestamp?

Cosa succede chiudendo due volte?

## HEL-502 – Filtro e classificazione severità [3 SP indicativi]

User Story Come Mission Control voglio filtrare gli incidenti per severità per concentrarmi su quelli più urgenti.

Acceptance Criteria

Severità controllata secondo il vocabolario condiviso.

Filtro per severità disponibile.

Valore di filtro non valido gestito.

Ordinamento o priorità visiva coerente con la severità.

Domande che il team deve risolvere

Qual è l’ordine delle severità?

Il filtro viene validato?

Come viene mostrato un elenco senza risultati?

# 5. Dependency Contract

Prima di modificare dati/API usati da altre squad, aprite o aggiornate la relativa Issue e fate un breve contract sync. Per ogni dipendenza annotate:

producer (chi espone il dato/servizio);

consumer;

identificativo e formato;

endpoint o tabella/interfaccia coinvolta;

cosa è stabile e cosa può cambiare;

chi deve essere avvisato prima del merge.

# 6. Regole tecniche obbligatorie

Niente push diretto su main.

Ogni Story/bug significativo parte da una Issue.

PR revisionata da almeno una persona diversa dall’autore.

I vincoli di business importanti vivono nel backend/DB, non solo nella UI.

I dati non si “aggiustano” manualmente nel DB per far funzionare la demo.

Testate almeno un caso negativo per Story.

Le operazioni che aggiornano più dati coerenti devono essere considerate come unità transazionali.

Riducete le PR: review di cambiamenti piccoli è parte del lavoro, non burocrazia.

# 7. Mini-check ACID

| A | C | I | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Atomicity | Consistency | Isolation | Durability |
| Tutto o niente | Invarianti sempre valide | Concorrenza controllata | Commit che sopravvive ai crash |

Durante lo Sprint provate a identificare almeno una vostra operazione che dipende da ciascuno dei quattro principi.

# 8. Sprint Review – cosa portare

Software integrato su main.

Issue e PR collegate.

Un happy path e almeno un caso negativo.

Query/DB reali: niente mock usati per nascondere integrazioni mancanti.

Spiegazione di una regola di business e di dove viene garantita.

Un problema incontrato e la decisione presa dal team.

# 9. Quando una Story non è Done

Niente “90% Done” Se manca review, test, merge, Acceptance Criterion o integrazione necessaria, la Story non è Done. Torna nel backlog/Sprint successivo con il suo stato reale. La trasparenza vale più di una board tutta verde.